TOPLANTI TUTANAĞI

GÖRÜŞMELERİN ÖZETİ VE ALINAN KARARLAR

AYKOME’nin 01.09.2021 tarih ve 379(2021/09) sayılı Genel Kurul Toplantısı, ekteki imza sirkülerinde isim ve imzaları bulunan kurum, kuruluş ve ilçe belediye temsilcilerinin katılımıyla yapılmış olup, gündemdeki 5 ANA MADDE ve toplantı sırasında İZSU Genel Müdürlüğü’nün talebi ve AYKOME üyelerinin onayı ile gündeme alınan 1 EK MADDE ile ilgili aşağıdaki kararlar alınmış; gündem, karar metni ve karar imza sirküleri olmak üzere toplam 16 sayfadan oluşmuştur.

**Madde 1 :**

**KARAR : İ.B.Ş.B. Ulaşım Dairesi Başkanlığı**'nın ilgi yazılarında,

* **Konak İlçesi;** Etiler Mahallesi, 1264 Sokak Düzenleme Projesi
* **Konak İlçesi;** Hilal Mahallesi, İşçiler Caddesi Üzeri Otopark ve Yaya Yolu Düzenleme Projesi
* **Konak İlçesi;** Mersinli Mahallesi, Şehitler Caddesi ile 2823 Sokak Arası Otopark Alanı Düzenleme Projesi
* **Konak İlçesi;** Halkapınar Mahallesi, Şehitler Caddesi Meles Köprüsü Düzenleme Projesi
* **Konak İlçesi**; Cengiz Topel Mahallesi, Boğaziçi Caddesi ve 1185/20 Sokak Kesişimi Sinyalize Yaya Geçidi Düzenleme Projesi
* **Karabağlar İlçesi;** Muammer Akar Mahallesi ''İnönü Caddesi ile 15 Sokak Kesişimi Düzenleme Projesi
* **Karşıyaka İlçesi;** Zübeyde Hanım Mahallesi, Baş Pehlivan Karaali Caddesi Düzenleme Projesi
* **Karşıyaka İlçesi;** Bahçelievler Mahallesi, Yaşar Aksoy Sokak Üzeri Otopark Düzenleme Projesi
* **Karşıyaka İlçesi;** Şemikler Mahallesi, Erdoğan Akkaya Sokak Üzeri Düzenleme Projesi
* **Buca İlçesi;** Yahya Kemal Beyatlı Caddesi İl Jandarma Komutanlığı Önü Sinyalize Yaya Geçidi Düzenleme Projesi
* **Buca İlçesi;** Gaziosmanpaşa Caddesi ile 1023 Sokak Kesişimi Kavşak Düzenleme Projesi
* **Buca İlçesi;** 272 sokak ve 272/13 Sokak Kesişimi Kavşak Düzenleme Projesi
* **Buca İlçesi;** Doğuş Caddesi ile Erdem Caddesi Kesişimi Kavşak Düzenleme Projesi
* **Buca İlçesi;** Menderes Caddesi Yol ve Tretuvar Düzenleme Projesi
* **Bayraklı İlçesi;** Çiçek Mahallesi, 1632/1 Sokak Otopark Düzenleme Projesi
* **Bayraklı İlçesi;** Anadolu Caddesi Üzeri Ege Deniz Komutanlığı Turan Kışlası Önü Düzenleme Projesi
* **Bayraklı İlçesi;** Soğukkuyu Mahallesi, Akın Kıvanç Sokak ile 1847/13 Sokak Kesişimi Kavşak Düzenleme Projesi
* **Bayraklı İlçesi;** Şehit Ümit Boz Tesisleri Önü 1615/4 Sokak ile 1615/1 Sokak Kesişimi Kavşak Düzenleme Projesi
* **Bayraklı İlçesi;** Manavkuyu Mahallesi, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi Üzeri Karavan Otoparkı Düzenleme Projesi
* **Çiğli İlçesi;** Anadolu Caddesi Üzeri İndirme Bindirme Cebi Düzenleme Projesi
* **Çiğli İlçesi;** 1102 Sokak Anadolu Caddesi Bağlantısı Yol ve Tretuvar Düzenleme Projesi
* **Çiğli İlçesi;** Aydınlıkevler Mahallesi, 6779 Sokak Yol ve Tretuvar Düzenleme Projesi
* **Çiğli İlçesi;** 6820 Sokak - 6756 Sokak Kesişimi Evka 6 ESHOT Son Durak Alanı Düzenleme Projesi
* **Çiğli İlçesi;** Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 6762/4 Sokak Yol ve Tretuvar Düzenleme Projesi
* **Çiğli İlçesi;** Ataşehir Mahallesi, Caher Dudayev Bulvarı ve Nazım Hikmet Ran Bulvarı Kesişimi Düzenleme Projesi
* **Torbalı İlçesi;** Torbalı Mahallesi, Metropolis Bulvarı, 5065 Sokak Kesişimi Yaya Geçidi Düzenleme Projesi
* **Ödemiş İlçesi;** Çaylı Mahallesi, Ödemiş Kiraz Karayolu ile Ödemiş Çaylı Atık Transfer İstasyonu Bağlantı Yolu Kesişimi Düzenleme Projesi
* **Aliağa İlçesi;** Lozan Caddesi Düzenleme Projesi
* **Bornova İlçesi;** 372 Sokak Yol ve Tretuvar Düzenleme Projesi
* **Bornova İlçesi;** Egemenlik Mahallesi, 6108/1 Sokak Üzeri Tır Parkı Düzenleme Projesi
* **Bornova İlçesi;** Kazım Dirik Mahallesi, 296/1 Sokak Yol ve Tretuvar Düzenleme Projesi
* **Tire İlçesi;** Yeni ve Kurtuluş Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ‘’Mahmut Aşık Caddesi Yol ve Tretuvar Düzenleme Projesi’’
* **Gaziemir İlçesi;** Beyazevler Mahallesi 555 Sokak Düzenleme Projesi
* **Gaziemir İlçesi;** Sevgi Mahallesi, Menderes Caddesi Üzeri Otopark Düzenleme Projesi
* **Güzelbahçe ilçesi;** Kahramandere Mahallesi, Eski Seferihisar Caddesi, 764 Sokak – 687 Sokak – Ata Caddesi Kesişimi Kavşak Düzenleme Projesi
* **Seferihisar İlçesi;** Sığacık Caddesi, Liman Caddesi ve Akkum Caddesi Kesişimi Düzenleme Projesi
* **Kemalpaşa İlçesi;** Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Kemalpaşa Stadı Yolu – Öğretmen Tahir Tunca Caddesi Kesişimi Yaya Geçidi Düzenleme Projesi
* **Menemen İlçesi;** İstiklal Mahallesi, 5. Cadde Metrokent Otobüs Durağı Önü ve 7507 Sokak Kesişimi Yaya Geçidi Düzenleme Projesi

Çalışmalarının, AYKOME Genel Kurul’unda görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

**Genel Kurulca**;

* **Buca İlçesi;** Doğuş Caddesi ile Erdem Caddesi Kesişimi Kavşak Düzenleme Projesi kapsamında, düzenleme çalışmaları sırasında İZSU Genel Müdürlüğü’nün de aynı güzergahta projelerinin olduğu belirtildiğinden konunun yerinde incelenerek **Teknik Kurul** yapılmasına ve çalışmaların alınan **Teknik Kurul** kararları doğrultusunda koordineli yürütülmesine;
* **Buca İlçesi;** Menderes Caddesi Yol ve Tretuvar Düzenleme Projesi kapsamında, yaklaşık 3300 metrelik güzergahta, düzenleme çalışmaları sırasında özellikle Buca Metro İnşaatı güzergahında bulunan yerlerde Başkanlığımız Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığı ile koordineli çalışılması gerektiğinden konunun yerinde incelenerek **Teknik Kurul** yapılmasına ve çalışmaların alınan **Teknik Kurul** kararları doğrultusunda yürütülmesine;
* **Çiğli İlçesi;** Aydınlıkevler Mahallesi, 6779 Sokak Yol ve Tretuvar Düzenleme Projesi kapsamında, mevcut çalışmalara başlamadan önce yerinde incelenerek **Teknik Kurul** yapılmasına ve çalışmaların alınan **Teknik Kurul** kararları doğrultusunda koordineli yürütülmesine;
* **Karşıyaka İlçesi;** Zübeyde Hanım Mahallesi Baş Pehlivan Karaali Caddesi Düzenleme çalışmalarının Teknik Kurul’da görüşülerek, çalışmaların Teknik Kurul’da alınan kararlar doğrultusunda yürütülmesine;
* Ayrıca, UKOME kararları da alınmış olan tüm projelerin altyapı kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak yürütülmesine; **Çiğli İlçesi;** Ataşehir Mahallesi, Caher Dudayev Bulvarı ve Nazım Hikmet Ran Bulvarı Kesişimi Düzenleme Projesi kapsamında Ekol Hastanesi önünde yapılacak düzenleme çalışmalarına başlamadan önce Belediye Başkanlığımız Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığından gözlemci talep edilmesine; Konak İlçesi Etiler Mahallesi 1264 Sokak Düzenleme projesi ve Bornova İlçesi 372 Sokak Yol ve Tretuvar Düzenleme Projesi kapsamında, İZSU Genel Müdürlüğü’nün yağmursuyu projesi olduğu ve yıl sonu ihaleye çıkılacağı bilgisi alındığından, düzenleme ve yağmursuyu çalışmalarının kurumlar arası koordinasyonla başlatılmasına; özellikle Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca projelendirilen düzenleme çalışmalarında İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yağmur suyu kanal projelerinin de birlikte değerlendirilmesine; kurum ve kuruluşların çalışmaları olacaksa düzenleme çalışmalarından önce başlatılmasına ve tüm çalışmaların AYKOME İLKE ve KARARLARI doğrultusunda yürütülmesinin uygunluğuna oybirliği ile **KARAR** verildi.

**Madde 2 :**

**KARAR : İZSU Genel Müdürlüğü**'nün ilgi yazılarında,

* **Seferihisar İlçesi;** Hıdırlık Mahallesinde Atıksu Arıtma Tesisi Deşarj Hattı, Düzce-Turgut Mahalleleri, **Urla İlçesi;** Bademler Mahallesi, **Aliağa İlçesi;** Çakmaklı Mahallesi, Hacımehmet Mahalleleri, **Foça İlçesi;** Gerenköy, Yeni Foça Mahalleleri ve **Bergama İlçesi;** Muhtelif Mahallerinde Atıksu Şebeke ve İletim Hattı ile Yağmursuyu Şebekesi Projeleri İnşaatı işi
* **Karabağlar ve Buca İlçesi;** Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yağmursuyu Projeleri İnşaatı işi
* **Çiğli İlçesi;** Balatçık Mahallesi, Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Yağmursuyu ve Atıksu Şebeke İnşaatı işi
* **Bornova ilçesi; Karaçam, Dikili ilçesi; Çandarlı, Karaburun ilçesi; Bozköy ve Mordoğan** Göletleri İçme Suyu Arıtma Projelerinin Hazırlanması Kapsamında **Bozköy İçme Suyu** Arıtma Tesisi İletim Hattı İşi
* **Bornova İlçesi;** Evka-3 Mahallesi Taşpınar Deresi Islahı ve Atıksu Kanalı İnşaatı işi
* **Bayraklı İlçesi;** Doğançay Mahallesi, Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Yağmursuyu Şebeke İnşaatı işi
* **Tire İlçesi;**  Merkez Mahalleleri Atıksu, Yağmursuyu ve Dere ıslah İnşaatı İşi
* **Tire İlçesi;** Derebaşı Mahallesi İçmesuyu Şebeke İnşaatı işi
* **Karşıyaka İlçesi;** İnönü Mahallesi Muhtelif Sokaklarında Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi
* **Menderes, Urla, Seferihisar İlçeleri;** Muhtelif Mahalleleri Atıksu ve Yağmursuyu Hattı İnşaatı İşi
* **Seferihisar İlçesi;** Ulamış Mahallesi, Okul Caddesi ve Çeşme Caddesi muhtelif sokaklar atıksu şebeke projesi
* **Seferihisar İlçesi;** Payamlı Mahallesi, Yaşar Doğu, Mehmet Akif Ersoy, Deniz, Koca Yusuf, Menderes Caddeleri ve 5123, 5125, 5119, 5074, 5048, 5050, 5054, 5056, 5058, 5060, 5062, 5064, 5051, 5059, 5028 sokaklarda ‘’Payamlı ve Kokarazmak Dereleri Taşkan Hattı ile Bağlantılı Sokaklar Yağmursuyu Projeleri
* **Urla ilçesi;** Güvendik Mahallesi, Denizli Mahallesi ve Balıklıova Mahallesi, Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yağmursuyu Projeleri İnşaatı işi
* **Urla ilçesi;** Denizli Mahallesi, 51 ve Harbiye Sokaklarda Atıksu Şebeke ve İletim Hatları Projeleri İnşaatı işi
* **Urla İlçesi;** İçmeler ile Çeşme İlçesi Arası 2. Etap İçmesuyu İletim Hattı İnşaatı işi
* **Foça İlçesi;** Muhtelif Mahalleler Yağmur Suyu ve Şebeke Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi
* **Ödemiş İlçesi;** Merkez ve Muhtelif Mahalleri Yağmursuyu inşaatı İşi
* **Torbalı ve Menderes İlçeleri;** Pancar ve Bulgurca Mahalleleri Atıksu ve Yağmursuyu İnşaatı İşi
* **Torbalı İlçesi;** Muhtelif Mahalleri Atıksu ve Yağmursuyu İnşaatı İşi
* **Torbalı İlçesi;** Atalan, Göllüce ve Bülbüldere Mahalleleri Atıksu şebeke İnşaatı İşi
* **Kemalpaşa İlçesi;** Bağyurdu Mahallesi ve Ulucak Beldesi (Cumhuriyet ve İstiklal Mahalleleri) İçme Suyu Şebeke İnşaatı işi
* **Konak İlçesi;** Ege, Umurbey, Mimar Sinan ve Kahramanlar Mahalleleri Muhtelif Cadde ve Sokaklarında 1. Etap Yağmursuyu ve Atıksı kanalı yapımı İnşaatı işi

Çalışmalarının, AYKOME Genel Kurul’unda görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

**Genel Kurulca**;güzergah projelerinin ilgili ilçe belediyelerine de iletilerek çalışmaların ilçe belediyelerine bilgi verildikten sonra başlatılmasına; diğer tüm altyapı kurum ve kuruluşlarıyla görüşülerek gözlemci talep edilmesine ve altyapı kuruluşlarının çalışmalarının olması durumunda çalışmaların koordineli olarak yürütülmesine; TCK, TCDD, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu v.b. tüm kurumlardan gerektiği durumlarda gerekli izinlerin alınmasına; Tire İlçesinde Belediyemizce birçok cadde ve sokakta asfalt yenileme çalışmaları yapıldığından, Tire ilçesindeki İZSU Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarında yenilenen sokakların tekrar bozulmasını önlemek amacıyla Belediyemizle koordineli olarak proje değişikliğine gidilmesine; toplu taşıma güzergahı olan cadde ve sokaklarda UKOME kararlarının da alınmasından sonra çalışmaların AYKOME İLKE ve KARARLARI doğrultusunda yürütülmesinin uygunluğuna oybirliği ile **KARAR** verildi.

**Madde 3 :**

**KARAR : GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.’** nin ilgi yazılarında,

* **Bayraklı İlçesi;** BAYRAKLI KET-1 (K-435 / K-1362 ve K-4281) AG/Aydınlatma Şebeke Projesi
* **Bayraklı İlçesi;** Yamanlar Mahallesi, P21IZ002.073 M-2728 TR Bölgesi (25432-2) DBA Projesi
* **Bornova İlçesi;** Doğanlar Mahallesi, P21IZ002.082 M-584 M-909 Arası YG Şebeke Projesi
* **Bornova İlçesi;** Tuna Mahallesi, P21IZ002.009 K-155 Güç Yükseltimi Projesi
* **Çeşme İlçesi;** Alaçatı Mahallesi, P21IZ004.009 L-400, L-283, L-284, L-434 AG Şebeke Projesi
* **Çiğli İlçesi;** İzkent Egekent Çağdaş Mahallesi, P21IZ002.039 İzkent GD YG-AG Projesi
* **Çiğli İlçesi;** Egekent Mahallesi, P21IZ002.040 Egekent GD YG-AG Projesi
* **Dikili İlçesi;** P21IZ003.037 ÇANDARLI TR5-TR6-TR19 Şebeke Projesi
* **Dikili İlçesi;** Salihleraltı ETAP 1 (P21IZ003.032-P21IZ003.033 Projesi
* **Foça İlçesi;** P21IZ003.099 FOÇA TR-17 M80 Aydınlatma Projesi
* **Konak İlçesi;** Halkapınar Mahallesi P21IZ001.042 M-2406 AG/AYD Projesi
* **Menemen İlçesi;** P21IZ003.073 Menemen Koyundere DM 4 YG/AG Şebeke Projesi
* **Menemen İlçesi;** P21IZ103.106 Menemen Ulukent DM 3-29 C Kolu Şebeke Projesi
* **Narlıdere İlçesi**; Atatürk Mahallesi P21IZ001.101 K-3943 YG-AG Şebeke Projesi
* **Torbalı İlçesi;** P21IZ005.072 Torbalı Toki Bölgesi Aydınlatma Projesi
* **Torbalı İlçesi**; P21IZ005.059 Torbalı Metropolis Caddesi YG/AG Şebeke Projesi
* **Torbalı İlçesi;** P21IZ005.057 Pancar OSB DM-1 Ayrancılar DM-2 Ayrancılar DM-5 DR.Oetker Özel Kök-2 YG Şebeke Projesi

Çalışmalarının, AYKOME Genel Kurul’unda görüşülerek karara bağlanması ve gerekli kazı izinlerinin verilmesi talep edilmektedir.

**Genel Kurulca**;Güzergah projelerinin ilgili ilçe belediyelerine de iletilerek çalışmaların ilçe belediyelerine bilgi verildikten sonra başlatılmasına; diğer tüm altyapı kurum ve kuruluşlarıyla görüşülerek gözlemci talep edilmesine ve bahse konu güzergahlarda planlanan bir projelerinin olması halinde bu projeler kapsamında yapılacak çalışmaların, GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. çalışmaları ile koordineli yürütülmesine; TCK, TCDD, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu v.b. tüm kurumlardan gerektiği durumlarda gerekli izinlerin alınmasına; toplu taşıma güzergahı olan cadde ve sokaklarda UKOME kararlarının da alınmasından sonra çalışmaların AYKOME İLKE ve KARARLARI doğrultusunda yürütülmesinin uygunluğuna oybirliği ile **KARAR** verildi.

**Madde 4 :**

**KARAR : 2022 yılı yatırım taslak programlarının görüşülmesi (Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü)**

## Altyapı Koordinasyon Merkezi Kuruluş, Görev, Çalışma ve Usulleri Uygulama Yönetmeliği’nin 12. maddesine istinaden, AYKOME üyesi olan tüm kurumların, 2022 yılında yapılacak işlerinde sorun yaşanmaması, ayrıca kurumlar ve belediyeler arası koordinasyon ve işbirliğinin sağlanabilmesi açısından 2022 yılına ait yatırım projelerinin, AYBİS Programı üzerinden eksiksiz bir şekilde, yönetmelikte belirtildiği gibi Eylül ayı sonuna kadar girişlerinin yapılması, aksi takdirde veri girişi yapılmayan projelere 2022 yılında kazı izni verilmeyeceği konusunda tüm AYKOME üyesi kurum ve kuruluşlar bilgilendirilmiştir.

**Madde 5 : Teknik Kurul Kararlarının Genel Kurul Onayına Sunulması.**

1. **Konak İlçesi;** Şükrü Saracoğlu Caddesinde Kaldırım Düzenleme Çalışması Yapılması

Karar No: 43 Tarih: 12.10.2020 **(Merkez Yol İşleri Şube Müdürlüğü)**

1. **Foça İlçesi**; Fevzi Paşa Mahallesi Değirmenlik Caddesi Yol ve Tretuvar Düzenleme Çalışmaları

Karar No: 44 Tarih: 14.10.2020 **(Merkez Yol İşleri Şube Müdürlüğü)**

1. **Konak İlçesi;** Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karataş Kavşağı Düzenleme Çalışmaları

Karar No: 45 Tarih: 20.10.2020 **(Şantiye Şube Müdürlüğü)**

1. **Konak İlçesi;** Mürsel Paşa Bulvarı Yan Yol Medicana Hastanesi Önü Üst Geçit Yapılması

Karar No: 46 Tarih: 22.10.2020 **(Yol Üst Yapı Şube Müdürlüğü)**

1. **Buca İlçesi;** Atatürk Caddesi ile Turgut Özal Kesişimi Kavşak Düzenleme Çalışmaları

Karar No: 48 Tarih: 11.11.2020 **(Merkez Yol İşleri Şube Müdürlüğü)**

1. **Karşıyaka İlçesi;** Mavişehir Kıyı Rehabilitasyonu Çalışmaları

Karar No: 49 Tarih: 13.11.2020 **(Yol Üst Yapı Şube Müdürlüğü)**

1. **Bornova İlçesi,** 1401/1 Sokak’ta Menfez İmalatı Çalışmaları

Karar No: 50 Tarih: 26.11.2020 **(Merkez Yol İşleri Şube Müdürlüğü)**

1. **Konak İlçesi;** Şehit Nevres Bulvarı ile Vasıf Çınar Bulvarı Bisiklet Yolu Düzenleme Çalışmaları

Karar No: 51 Tarih: 27.11.2020 **(Merkez Yol İşleri Şube Müdürlüğü)**

1. **Çiğli İlçesi;** Çiğli Tramvay Hattı Yapım İşi Çalışmaları

Karar No: 01 Tarih: 10.02.2021 **(Banliyö Sistemleri Şube Müdürlüğü)**

1. **Çiğli İlçesi;** Çiğli Tramvay Hattı Yapım İşi Çalışmaları (2.Teknik Kurul- Viyadük Ayakları Kısmı)

Karar No: 02 Tarih: 26.02.2021 **(Banliyö Sistemleri Şube Müdürlüğü)**

1. **Karabağlar İlçesi;** Sarıyer Mahallesi 5673 Sokak No:22 ile 30 arası Bahçe Duvarlarının Yola Dahil Edilmesi İşi

Karar No: 03 Tarih: 12.03.2021 **(Karabağlar Belediyesi)**

1. **Bornova İlçesi;** Çamkule Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi Paraleli Geçici Servis Yolu İnşaatı

Karar No: 04 Tarih: 26.03.2021 **(Fen İşleri Şantiye Şube Müdürlüğü)**

1. **Bayraklı ve Bornova İlçeleri;** Yağmur Suyu ve Kanal Ayrıştırma İşi

Karar No: 05 Tarih: 30.03.2021 **(İzsu Genel Müdürlüğü)**

1. **Bayraklı İlçesi;** 7022 Sokakta Yol Düzenleme Çalışması

Karar No: 06 Tarih: 31.03.2021 **(Fen İşleri Şantiye Şube Müdürlüğü)**

1. **Çiğli İlçesi;** Çiğli Tramvay Hattı Yapım İşi Çalışmaları" (3.Teknik Kurul-Organize Sanayi ile Ata Sanayi Kesimi)

Karar No: 07 Tarih: 07.04.2021 **(Banliyö Sistemleri Şube Müdürlüğü)**

1. **Konak İlçesi;** Alsancak Mahallesi Şehitler Caddesi Üzeri Dolmuş Durak Cebi Düzenleme

Karar No: 08 Tarih: 09.04.2021 **(Merkez Bölge Yol İşleri Şube Müdürlüğü)**

1. **Konak İlçesi;** Barbaros Mahallesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karataş Kavşağı Düzenleme

Karar No: 09 Tarih: 30.04.2021 **(Merkez Bölge Yol İşleri Şube Müdürlüğü)**

1. **Balçova İlçesi;** Haydar Aliyev Bulvarı Üçkuyular Vapur İskelesi Kavşağı Düzenleme

Karar No: 10 Tarih: 30.04.2021 **(Merkez Bölge Yol İşleri Şube Müdürlüğü)**

1. **Urla İlçesi;** Ahmet Besim Uyal Caddesi Düzenleme Çalışmaları

Karar No: 11 Tarih: 04.05.2021 **(Merkez Bölge Yol İşleri Şube Müdürlüğü)**

1. **Bornova İlçesi;** Fatih Caddesi, Ankara Caddesi ve Manas Bulvarı Kesişim Kavşakta Yol ve Tretuvar Düzenleme Çalışması

Karar No: 12 Tarih: 06.05.2021 **(Merkez Bölge Yol İşleri Şube Müdürlüğü)**

1. **Tire İlçesi;** 29 Ekim, Mahmut Aşık ve İbn-i Melek Caddelerinde Yol ve Tretuvar Düzenleme Çalışmaları

Karar No: 13 Tarih: 02.06.2021 (**Güney Bölge Yol İşleri Şube Müdürlüğü)**

1. **Bayraklı İlçesi;** Altınyol Caddesi Yağmur Suyu Kanal Hattı İmalat Çalışmaları

Karar No: 14 Tarih: 03.06.2021 (**Fen İşleri Şantiye Şube Müdürlüğü)**

1. **Bornova İlçesi;** Behçet Uz Rekreasyon Alanı Çevre Yol ve Tretuvar Düzenlemesi

Karar No: 15 Tarih: 06.07.2021 **(Merkez Bölge Yol İşleri Şube Müdürlüğü)**

1. **Bayındır İlçesi;** Mithatpaşa Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi Kavşak Düzenlemesi Çalışmaları

Karar No: 16 Tarih: 08.07.2021 (**Güney Bölge Yol İşleri Şube Müdürlüğü)**

Genel Kurulca; alınan Teknik Kurul kararlarının Genel Kurul kararı olarak kabul edilmesinin uygunluğuna oybirliği ile KARAR verildi.

**Ek Gündem 1** : **İZSU Genel Müdürlüğünün** 27.08.2021 tarih ve 178643 sayılı yazısında,

* **Karabağlar İlçesi;** Yeşillik Caddesi Mevcut Altyapı Tesislerimize Ait Deplase Projelerinin Hazırlanması İşi

Çalışmalarının, AYKOME Genel Kurul’unda görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

**Genel Kurulca;** Ulaşım Dairesi Başkanlığı denetimde uygulama projeleri hazırlanan “Karabağlar İlçesi Yeşillik Caddesi Yaşayanlar Kavşağı Karayolu Geçidine” ait imalat çalışmalarının yapılabilmesi için Yeşillik Caddesi üzerinde İZSU Genel Müdürlüğüne ait mevcut altyapı tesislerinin deplase projelerinin hazırlanması talebiyle oluşturulan projeye ait çalışmalar sırasında diğer tüm altyapı kurum ve kuruluşlarıyla görüşülerek gözlemci talep edilmesine; bahse konu güzergahlarda planlanan bir projelerinin olması halinde bu projeler kapsamında yapılacak çalışmaların, İZSU Genel Müdürlüğü çalışmaları ile koordineli yürütülmesine; TCK, TCDD, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu v.b. tüm kurumlardan gerektiği durumlarda gerekli izinlerin alınmasına; UKOME kararının da alınmasından sonra çalışmaların AYKOME İLKE ve KARARLARI doğrultusunda yürütülmesinin uygunluğuna oybirliği ile **KARAR** verildi.